# Verbale di Riunione: Progetto Auto Solari

Data: 01.04.2026

Orario: 15:00 – 15:30

Luogo: Ufficio Giudice

### Partecipanti

- Simone Giudice (Cliente)

- Pedro Fernandes

- Ethan Indemini

- Priamo Riva

- Gioseph Valoroso (Verbalista)

## 1. Ordine del Giorno

- Definizione permessi e visibilità statistiche.

- Gestione dati anagrafici e privacy (LPD).

- Logica di validazione e modifica dati utente.

- Specifiche sulle statistiche e reportistica.

- Infrastruttura, Backup e performance.

- Note tecniche su API e inserimento dati.

## 2. Decisioni Prese

### Visibilità e Accessi

- Statistiche Globali: L’accesso è riservato esclusivamente agli amministratori. Non sono previste statistiche pubbliche.

- Profilo Amministratore: L'amministratore deve poter operare nel sistema anche con le funzionalità di un utente normale.

- Modifica Dati: Gli utenti hanno il permesso di modificare i propri dati personali.

### Gestione Dati e Privacy

- Dati Anagrafici: Saranno salvati i dati anagrafici standard unitamente alla data di nascita.

- Compliance: L'hosting scelto deve essere rigorosamente conforme alla LPD (Legge Protezione Dati).

### Validazione e Inserimento

- Validazione Manuale: Tutti i dati inseriti manualmente (incluso il chilometraggio) devono essere validati dal sistema.

- Soglia di Errore: Per la validazione, utilizzare un range di +/- 30% rispetto all'inserimento precedente.

- Usabilità: Il focus deve essere sull'efficienza dell'inserimento di dati per tutti i veicoli o impianti. Dare quindi la priorità all’inserimento e in seconda fase alla visualizazzione dei dati.

### Statistiche e Reportistica

- Calcoli richiesti: Produzione e consumo, raggruppati per area geografica.

- Dettaglio Veicoli: È necessario mostrare le statistiche di consumo energetico per ogni singolo veicolo.

- Efficienza Impianti: La produzione degli impianti deve essere gestita considerando un'efficienza sempre positiva.

- Esportazione: Implementare la funzione di esportazione report per l'utente personale.

### Infrastruttura e Sviluppo

- Backup: La frequenza del backup del database è fissata a 1 giorno.

- Hosting: La scelta tra Cloud o On-premise è delegata al team di sviluppo (a nostra scelta).

- Performance: Le prestazioni devono essere superiori a quelle dell'app Emotì.

- Integrazioni: Le API saranno fornite in una fase successiva. È stata annullata la creazione/modifica del file JSON.

## 3. Pendenze

## Attività da svolgere

- Dettagliare maggiormente i requisiti funzionali e tecnici

- Integrare distinzione nei requisiti (specifiche veicolo vs impianto)

- Scelta infrastruttura (Cloud vs On-premise)

- Definizione struttura report utente